Projektplan
Spel i Scratch
Julia Gunnarsson
Johan Gustafsson
Version 1.0

Spel i Scratch
Elev Elevsson, HT2015
Smålandsgymnasiet

Namn	Ansvar	Telefon	E-post
Julia Gunnarsson	Medlem	070-6231189	julia.gunnarsson.student13@smalandsgymnasiet.com
Johan Gustafsson	Medlem	076-7684433	johan.gustafsson.student13@smalandsgymnasiet.com

Hemsida:

Kund: Smålandsgymnasiet, Växjö,
Kontaktperson hos kund: Roger Sundh, roger.sundh@smalandsgymnasiet.com

Innehåll
Beställare
Översiktlig beskrivning av projektet
Syfte
Leveranser
Begränsningar
Planering
Före projektstart
Under projektet
Efter projektet
Organisationsplan för projektet
Dokumentplan
Utvecklingsmetodik
Rapporteringsplan
Mötesplan
Resursplan
Personer
Lokaler
Verktyg
Ekonomi
Milstolpar
Aktiviteter
Tidplan
Kvalitetsplan
Testplan
Riskanalys
Avslut
Referenser

Dokumenthistorik
Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
1.0	2015-11-13	Första versionen	Elev Elevsson	Elev Elevsson

###### Beställare
Smålandsgymnasiet, Roger Sundh.
###### Översiktlig beskrivning av projektet
###### Syfte
Projektets syfte är att utveckla ett spel i Scratch.
###### Leveranser
Slutlig redovisning av projektet ska ske vecka xyz, 2016.
###### Begränsningar
Utvecklingen begränsas till en fungerande prototyp, gjord i programmeringsverktyget Scratch.
###### Planering
###### Före projektstart
Inhämta bakgrundsinformation. Reda ut önskemål om hur spelet ska fungera.
###### Under projektet
Skapa katalogstruktur på datorn som stödjer projektets framskridande. Lägg allt material under mamp/htdocs/scratchspel
Skapa bilder och musik/effektljud.
Ta fram en prototyp i det valda utvecklingsverktyget (Scratch)
Skriva projektdokument.
Uppdatera projektets GitHubsida.
###### Efter projektet
Redovisa
###### Organisationsplan för projektet
Elev Elevsson är projektledare och Student Studentdotter är projektdeltagare. Arbetsuppgifterna fördelar sig enligt nedanstående.
###### Dokumentplan

Dokument	Ansvarig	Mottagare	Syfte
Kravspecifikation	Julia Gunnarsson	Smålandsgymnasiet	Klargöra projektets krav.
Projektplan	Johan Gustafsson	Smålandsgymnasiet	Vara ett stöd för projektledaren

Tidplan	Julia Gunnarsson	Smålandsgymnasiet	Visa projektets aktiviteter ur ett tidsmässigt perspektiv
Projektrapport	Julia Gunnarsson / Johan Gustafsson	Smålandsgymnasiet	Redovisa projektarbetets utförande och resultat

###### Utvecklingsmetodik
Projektet kommer att utföras med hjälp av programmeringsverktyget Scratch och GitHub. För att skapa bilder används Photoshop eller något likvärdigt program. Ljudeffekter hämtas från nätet eller spelas in med hjälp av Audacity. Löpande hålls projektet uppdaterat via GitHub
(Infoga länk till projektets GitHubsida)
###### Rapporteringsplan
Projektarbetet avslutas med en rapport. Den skrivs av projektdeltagarna löpande under arbetets gång. Rapporten lämnas till kunden vid projektarbetets slut.
###### Mötesplan
Möten sker fortlöpande (under lektionerna). Övrig kommunikation sker via GitHub eller mejl.
###### Resursplan
###### Personer
Johan Gustafsson
Julia Gunnarsson
###### Lokaler
Utvecklingen sker i skolan och hemma.
###### Verktyg
I huvudsak används datorn (Mac) med de nödvändiga verktygen.
Scratch (online eller installerad version)
GitHub
Google Docs
Photoshop
Audacity

###### Ekonomi
Det finns inga pengar för några inköp av utrustning eller annan materiel. Deltagarna arbetar på idéell basis.
###### Milstolpar
- Kravspecifikation godkänd.
- Projektplan godkänd.
- Systemskiss godkänd.
- Tidplan godkänd.
- Rapportdisposition godkänd.
- Projektrapporten avslutad

###### Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Beskrivning	Beräknad tid min
	Samla material	Insamling av bilder, ljud mm	15
	Reflektion	Tid för tankearbete	10
	Skapa projektstruktur (utforskaren, GitHub mm) Administration	Lägga upp GitHubsidan. Skapa mapparna i htdocs. Bestämma roller (projektledare, deltagare mm)	5
	Programmera i Scratch	Skapa programmet i Scratch	45
	Skriva projektdokument	Skriva projektets samtliga dokument	40
	Tester och verifiering	Test och verifiering av alla funktioner	10

###### Tidplan
Tidplanen är skriven i Excel och den bifogas som en separat bilaga i slutet av dokumentet.
###### Kvalitetsplan
###### Testplan
Tester ska ske löpande. Förändringar införs på GitHub. Var noga med att beskriva ändringarna som genomförs.
###### Riskanalys
Eftersom projektarbetet utförs av endast två personer, finns en viss risk för försening om någon skulle råka bli sjuk.
###### Avslut
Projektarbetet avslutas med en muntlig redovisning inför gruppen, samt med en skriftlig rapport.
###### Referenser